## 金牛湖街道2022年度市级美丽乡村宜居村建设项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

- 党的二十大大中明确要求“实施乡村振兴战略”，在产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求下，美丽乡村建设是实现加快推进农业农村现代化的一个重要载体。根据六美丽办【2021】13号文（关于做好2022年度市级美丽乡村宜居村创建工作的通知），我街2022年共计建设12个美丽乡村，涵盖7个村社区。主要建设内容包括村口标识、村民休闲广场、宣传栏、路灯、停车位、景观节点及绿化、河塘清淤、外立面整治等工程。

（二）项目资金情况

- 根据当地建筑市场的情况，结合美丽乡村建设的要求进行预算，项目概算总投资约1500万元。资金来源为市区美丽乡村建设专项资金和街道自筹。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费使用均按照省市区财政印发有关文件、通知精神执行。

（三）绩效目标

- 项目总体目标为建成12个美丽乡村宜居村，并顺利投入使用。

- 评价结论

该项目从可持续发展角度而言，整体发挥的社会效益明显，对推动金牛湖街道旅游业发展和经济建设具有一定的积极意义。本项目单位由单位负责人及具体项目管理人员组成本单位评价组，经按“财政支出项目绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分99分，评价结果为优。

三、项目成效

（一）项目组织实施。

该项目采用公开招标方式，其中万家井美丽乡村建设单位为金牛湖社区居民委员会，施工单位为南京龙发建筑安装工程有限公司；东袁、苏云美丽乡村建设单位为马头山村村民委员会，施工单位分别为江苏金洽建设有限公司、南京凯捷建设工程有限公司；大营刘、窑塘张美丽乡村建设单位为金山村村民委员会，施工单位分别为江苏该瑞建工有限公司、江苏富宇环境科技有限公司；竹山王美丽乡村建设单位为和仁村村民委员会，施工单位为南京平山园林建设有限公司；沈桥、陈云、邬庄美丽乡村建设单位为长山社区居民委员会，施工单位分别为南京名城市政园林建设有限公司、南京同升建设发展有限公司、南京金歌建设工程有限公司；叶营美丽乡村建设单位为塘桥社区居民委员会，施工单位为南京众惢建筑工程有限公司；东吴、张庄美丽乡村建设单位为樊集村村民委员会，施工单位分别为江苏棠龙建设有限公司、江苏圣宏富生态环境有限公司。

- 该项目于2022年7月10日开工，按照项目建设工作的需求逐步进行，截止到2022年10月20日该项目工程已完成。

（二）项目完成情况

该项目已按预期目标竣工验收，项目的结算评审工作已结束。

### （三）项目管理情况分析

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目建设符合市委、市政府相关规定。项目实施过程中，我单位按管理规定监督施工，保证工程的质量，工程质量。符合设计要求及国家现行有关规范和标准规定。

（四）项目预期目标完成程度

该项目预期目标已完成，12个美丽乡村的休闲广场、水泥路、路灯亮化、墙面出新、绿化等工程，项目质量达到预期效果。

（五）项目实施对经济和社会的影响

该项目的建设，有力地促进当地经济发展，通过发展休闲生态观光游，推动第三产业发展，拓宽就业门路，既保护生态，又促进当地经济发展，可产生良好的经济效益、社会效益、生态效益。

- 四、存在问题及原因分析

- 项目范围尚未覆盖所有的规划点，需要进一步强化相关专项资金的规划投入，保证项目的延续性。

五、有关建议

- 1、建议财政加大投入，持续推进相关工作推进。

2、加强项目竣工完工后的运行维护管理体系。