**金牛湖街道2022年农村公路日常养护及中小修保养**

**（市场化养护）项目绩效自评价报告**

一、项目概况

（一）项目基本情况

为改善我街农村公路现状，全面提高我街农村公路的安全水平和服务品质，根据关于《南京市农村公路养护标准》及《南京市农村公路养护工程预算编制办法及定额》试运行的通知（农路办〔2019〕13号）、《区政府关于高质量推进“四好农村路”建设的实施意见》（六政发〔2018〕196号）、南京市六合区交通运输局《乡村道路养护指导意见》等文件精神，对我街道2022年农村公路日常养护及中小修保养进行道路作业养护市场化。

（二）项目主要实施内容

本次实施的项目为金牛湖街道2022年农村公路日常养护及中小修保养（市场化养护）项目，本项目总长约176.418公里，其中乡道约125.304公里，村道约51.114公里。主要实施内容为本辖区内乡村道路日常巡查，乡村道路日常保养，乡村道路中小修保养。

（三）项目实施方式

根据《金牛湖街道工程项目发包管理办法》等文件要求进行勘察、设计、施工、监理招标采购、合约签订，并将项目实施进度报表和文字材料呈报到相关部门，由街道委派专人对项目进度全程跟进监管，在施工完成通过验收合格以后交付使用。

（四）项目资金情况

金牛湖街道2022年农村公路日常养护及中小修保养（市场化养护）项目总投资约290万元，截止审计基准日，资金已全部到位，预算执行率100%。

二、绩效评价情况

（一）评价的对象及范围

本次评价的范围是金牛湖街道2022年农村公路日常养护及中小修保养（市场化养护）项目的实施推进情况、资金使用情况及相关社会效益。

1. 项目绩效目标

实现乡村道路网养护全覆盖，为沿线居民的出行提供方便，全面提升金牛湖街道农村公路的服务能力和服务品质。

1. 项目评价思路

通过对金牛湖街道2022年农村公路日常养护及中小修保养（市场化养护）项目决策、管理过程、竣工验收、效益及满意度的评价获得绩效结论，梳理存在的问题，完善项目管理制度，保障项目实施质量，保证项目资金使用规范。

1. 评价原则与方法

评价遵循可衡量性原则、可实现原则、相关性原则、时点性原则，坚持采用定性与定量化相结合原则，以获取客观公正的绩效评价结论。

1. 评价结论

经评价，金牛湖街道2022年农村公路日常养护及中小修保养（市场化养护）项目绩效等级为“优”。

三、主要做法及成效

（一）项目组织情况

建设单位：南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处

审计单位：南京钧正工程管理有限公司

监理单位：江苏东南工程咨询有限公司

施工单位：江苏圣宏富生态环境有限公司

2021年12月，通过竞争性磋商确定施工单位为江苏圣宏富生态环境有限公司。同月，通过竞争性磋商确定监理单位为江苏东南工程咨询有限公司；审计单位为南京钧正工程管理有限公司。金牛湖街道农村公路管理养护办公室将督促施工单位实施项目，并引入第三方专门机构对工程质量进行把控，根据项目验收情况支付相关工程经费。

（二）项目管理情况

（1）明确各方职能，强化项目监督。为保障项目的有序推进，农路办加强现场监督，制定工程例会制度，及时反馈项目推进情况。

（2）强化资金使用，把控项目质量。严格执行资金管理制度，资金支付层层审批把关，保证整个项目组织工作的高效性、约束性、风险控制性，为合法、合理、合规使用资金使用打下了夯实的基础。

总体分析，项目监管机制完善，组织分工明确，严格按照工程规范设施，安全措施，环境保护措施到位，在执行风险控制方面有良好的约束机制。

（三）项目成效

使行政村、规划布点村庄之间的连通度得到进一步提升，对于完善路网，打通微循环，服务金牛湖街道新型城镇化建设发挥重要作用；同时杜绝农村公路安全隐患，全面提高了金牛湖街道农村公路的安全水平和服务品质。

四、存在问题及相关建议

存在问题：农村道路日常养护需求日益增长，缺乏长期稳定且充足的养护资金来源。

相关建议：1、建议财政加大投入，持续推进乡村道路日常养护工作；2、加强项目竣工完工后的质量跟踪。