六合区2025年市级农产品仓储保鲜冷链物流建设项目实施方案

实施项目名称：

实施单位（盖章）：

主管部门：六合区农业农村局、六合区财政局

填报时间：2025年 月 日

一、实施主体及地点

本项目实施主体为XXXXXXXX，实施地点位于南京市六合区XX街道XX村（社区）XX组XX号

（添加GPS四至点、区域图、卫星图）

二、实施内容

（一）项目概况

本项目拟建设 冷库1个，冷库类型 ，冷库面积约 ㎡，层高约 m，合计约 m³。

本项目拟购置冷藏车 辆，品牌为 ，型号 ，规格 。

（二）项目主要实施内容。（器械之类的请将型号描述清楚）

例如：

1.平整地面，筹备水泥地基地平；预置棚架和冷库底座。

2.安装冷库保温墙体和地板。

3.安装冷库室内室外机组；控制器及相关电路。

4.安装棚架支架和棚顶。

5.安装冷库门，辅助设备设施，测试冷库效果，完成项目。

三、经费预算

（一）资金来源。项目总投资（入） 万元，其中：市级财政补助资金 万元，实施主体自筹资金 万元。

（二）明细预算

单位：万元

| 实施内容（注明型号、规格等参数） | 数量 | 单价 | 总投资（入） | 市级财政补助资金 | 实施主体自筹资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 例：地面基础 | 1 |  |  |  |  |
| 冷库库体 | 1 |  |  |  |  |
| 冷库机组 | 3 |  |  |  |  |
| 控制系统 | 3 |  |  |  |  |
| 棚架棚顶 | 1 |  |  |  |  |
| 辅助设施 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

四、实施进度

本项目实施期限为 年，时间自 年 月起至 年 月止，实施进度安排如下：

（一） 年 月- 月 编制项目申报材料及实施方案。

（二） 年 月- 月 组织资金，冷藏设备选购，签订购销合同，组织安装，设备调试。

（三） 年 月- 月 整理材料，申请验收。

五、绩效目标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 绩效目标名称 | 目标值 | 标准值 | 目标值制定说明 |
| 1 | 数量指标 | 实现完成率 | ≥90% | 新建xxx㎡冷库/购置冷藏车符合单位整体生产需求，无资金筹措压力和能源浪费。 |
| 2 | 经济效益指标 | 入库农产品溢价增值 | ≥？% | 农产品储存/运输过程中损坏率减低，每年可提高收入xx万元 |
| 3 | 社会效益指标 | 服务周边农户能力 | 有所增强 | 服务自身需求同时，为周边农户提供服务 |
| 4 | 可持续影响指标 | 项目运行情况 | 良好 | 项目建成后运行良好 |

六、组织管理

（一）项目组成人员

张一 138xxxxxxxxxx 负责项目方案编制、申报及资金管理

张二 138xxxxxxxxxx 负责项目建设过程中安全、质量管理

张三 138xxxxxxxxxx 负责项目材料收集、整理汇总

（二）管理责任人

1.项目单位

xxxxxxxxxxx公司 XXX 180xxxxxxxxxx

2.街镇农业农村部门

xxx街道农村工作办公室 XXX 139xxxxxxxxxx