附件：

六合区2024年扶持发展新型农村集体经济项目验收汇总情况表

| 实施主体 | 实施内容 | 计划投入金额（万元） | 审定金额（万元） | 资金投资完成率 | 应补助金额（万元） | 预拨资金（万元） | 拟补助剩余金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 龙池街道 朱营村 | - 完成土地平整、项目立项、招标、设计；新建设406m²冷链仓库，购买并安装冷库设备；建设水电配套、卫生间、300m²室外附属工程等。 | 180 | 192.3662 | 106.87% | 170 | 60 | 110 |
| 金牛湖街道八百桥社区 | - 1.对原破旧厂房进行拆除翻建，实际施工534m²； - 2.厂区院内新建排水沟75m，建设75m砖砌文化墙，院内地坪进行沥青铺设、实际施工面积1046.43m²、外墙出新、实际施工面积380m²，厂区卫生间建设完成，厂区的水电路监控进行管道铺设及设备安装； - 3.完成企业产品、大糕厂过往展示区的打造； - 4.购买大糕生产设备及日常办公用品； - 5.“八百大糕厂技改提升项目”前期设计、勘探、监理、审计。 | 172 | 261.0683 | 151.78% | 170 | 60 | 110 |
| 龙袍街道 渔樵社区 | - 1.对原渔樵小学约600m²的建筑物拆除并新建成钢架、砖木结构厂房约570m²等硬件设施； - 2.在原址新建两层八室约380m²的办公楼，含会议室、卫生间等功能室，用于企业接待办公场所用； - 3.新建厂区停车区和地面硬质化； - 4.新建厂区外围墙290m、管理门卫室约12m²，监控及安全门等； - 5.进行院内场平整。增设亮化设施、环境卫生整治，池塘清淤、绿化美化提升等。 | 250 | 246.6550 | 98.66% | 167.7254 | 60 | 107.7254 |