附件：
[bookmark: _GoBack]六合区2025年扶持发展新型农村集体经济项目验收汇总情况表

	实施主体
	实施内容
	计划投入金额（万元）
	审定金额（万元）
	资金投资完成率
	应补助金额（万元）
	预拨资金（万元）
	拟补助剩余金额（万元）

	金牛湖街道
塘桥社区
	1.房顶维修及顶层防水1219.36㎡，安装太阳能（含消防整改费用）光伏板584.07㎡；2.建筑物外墙部分更换及整体喷漆约8070.86㎡；
3.院内厕所改造出新1项；
4.安装货梯两部；
5.进行车棚改造55.04㎡；
6.室内改造约800㎡。
	172
	182.4239
	106.06%
	170
	105
	65

	横梁街道
上马村
	翻建原奶牛厂集体房屋，建筑面积为835.12㎡，共两层，砖混结构房屋，包含土建、水电配套，提升周边环境等。
	172
	213.4106
	124.08%
	170
	105
	65

	马鞍街道
黄岗村
	新建钢结构厂房2栋，建筑面积为1008.06㎡，包含土建及水电配套；周边地面平整硬质化面积1356.36㎡等。
	175
	171.2238
	97.84%
	166.3280
	105
	61.3280

	竹镇镇烟
墩社区
	新建砖混房屋756.2㎡，其中1#房屋257.57㎡、2#房屋284.52㎡、3#房屋90.01㎡、4#房屋124.10㎡。建设内容包括1#~4#房屋土建。
	200
	230.7055
	115.35%
	170
	105
	65
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